Informe de Product Backlog

Nombre del proyecto: Sistema de Gestión de Costos.

Nombre del Equipo:  Nova Crew

Integrantes:

Daniela Berenice Ramírez García

Héctor Fabricio Hernández Navas

Herber Atilio Matute Alvarado

Jeremy Alexander García Buezo

Liczy Carolina Vásquez López

Moises David Madrid Baca

Descripción general del proyecto:

El Sistema de Gestión de Costos de Skin Health Center tiene como objetivo automatizar el control de compras, inventarios y costos de la clínica, reduciendo errores en los cálculos y mejorando la eficiencia en el registro y consulta de la información. El sistema permitirá llevar un control preciso de productos, proveedores, costos y reportes para apoyar la toma de decisiones administrativas.

Herramientas y tecnologías que se utilizaran:

Frontend (presentación):

- HTML5

- CSS3

- JavaScript

Backend (lógica de negocio):

- PHP 8

Base de datos:

- MySQL

Comunicación y servicios:

- API REST

- Formato JSON

Servidor y entorno de desarrollo:

- XAMPP

Control de versiones:

- Git

| No Historia | HU-01 | Nombre de historia | Inicio de sesión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | Estado: | Pendiente |
| Sprint | 1 | Responsable |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |  |
| Como usuario autorizado, quiero iniciar sesión en el sistema para acceder de forma segura a las funcionalidades disponibles, garantizando que solo personal autorizado pueda utilizar el sistema según su rol. |  |  |  | - Diseñar pantalla de inicio de sesión - Validar credenciales ingresadas - Verificar usuario y contraseña en la base de datos - Controlar accesos según el rol del usuario |  |  |  |

| No Historia | HU-02 | Nombre de historia | Registro de usuarios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | Estado: | Pendiente |
| Sprint | 1 | Responsable |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |  |
| Como administrador, quiero registrar usuarios en el sistema para controlar quién puede acceder y qué funciones puede utilizar cada persona dentro del sistema. |  |  |  | - Diseñar formulario de registro de usuarios - Validar campos obligatorios (nombre, usuario, contraseña y rol) - Guardar usuarios de forma segura en la base de datos - Mostrar mensajes de confirmación o error |  |  |  |

| No Historia | HU-03 | Nombre de historia | Gestión de roles |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | Estado: | Pendiente |
| Sprint | 1 | Responsable |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |  |
| Como administrador, quiero asignar roles a los usuarios para definir los permisos y restringir el acceso a funciones según la responsabilidad de cada usuario. |  |  |  | - Definir roles del sistema - Asignar permisos a cada rol - Restringir accesos a módulos no autorizados - Probar accesos según tipo de usuario |  |  |  |

| No Historia | HU-04 | Nombre de historia | Registro de proveedores |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | Estado: | Pendiente |
| Sprint | 2 | Responsable |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |  |
| Como administrador, quiero registrar proveedores en el sistema para mantener organizada la información de las empresas proveedoras y facilitar el registro de compras. |  |  |  | - Diseñar formulario de proveedores - Registrar datos generales del proveedor - Validar información ingresada - Guardar proveedores en la base de datos |  |  |  |

| No Historia | HU-05 | Nombre de historia | Registro de compras |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | Estado: |  |
| Sprint | 2 | Responsable |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |  |
| Como encargado de compras, quiero registrar las compras realizadas para llevar un control adecuado de los productos adquiridos, los costos y la actualización del inventario. |  |  |  | - Crear formulario de registro de compras - Seleccionar proveedor correspondiente - Registrar productos, cantidades y precios - Guardar la factura de compra - Actualizar inventario automáticamente |  |  |  |

| No Historia | HU-06 | Nombre de historia | Historial de compras |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | Estado: | Pendiente |
| Sprint | 2 | Responsable |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |  |
| Como usuario, quiero consultar el historial de compras para revisar compras anteriores y analizar los gastos realizados en distintos periodos. |  |  |  | - Crear vista de historial de compras - Mostrar listado de compras registradas - Filtrar compras por fecha o proveedor - Visualizar detalles de cada compra |  |  |  |

| No Historia | HU-07 | Nombre de historia | Registro de productos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | Estado: | Pendiente |
| Sprint | 3 | Responsable |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |  |
| Como encargado de inventario, quiero registrar productos en el sistema para llevar un control ordenado de los productos disponibles y sus características principales. |  |  |  | - Diseñar formulario de registro de productos - Registrar datos del producto - Validar información ingresada - Guardar productos en la base de datos |  |  |  |

| No Historia | HU-08 | Nombre de historia | Actualización de inventario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | Estado: | Pendiente |
| Sprint | 3 | Responsable |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |  |
| Como usuario, quiero actualizar el inventario para mantener las existencias correctas según las entradas y salidas de productos realizadas en el sistema. |  |  |  | - Registrar entradas y salidas de productos - Actualizar cantidades disponibles - Guardar movimientos de inventario - Validar que las cantidades sean correctas |  |  |  |

| No Historia | HU-09 | Nombre de historia | Alertas de stock mínimo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | Estado: | Pendiente |
| Sprint | 3 | Responsable |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |  |
| Como administrador, quiero recibir alertas de stock mínimo para evitar faltantes de productos y poder realizar compras oportunamente. |  |  |  | - Definir cantidad mínima por producto - Validar niveles de stock automáticamente - Generar alertas cuando el stock sea bajo - Mostrar notificaciones en el sistema |  |  |  |

| No Historia | HU-10 | Nombre de historia | Registro de costos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | Estado: | Pendiente |
| Sprint | 4 | Responsable |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |  |
| Como administrador, quiero asignar roles para definir permisos de los usuarios. |  |  |  | - Asociar costos a cada producto - Validar valores numéricos ingresados - Guardar costos en la base de datos - Mantener historial de costos |  |  |  |

| No Historia | HU-11 | Nombre de historia | Cálculo automático de costos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | Estado: |  |
| Sprint | 4 | Responsable |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |  |
| Como usuario, quiero que el sistema calcule automáticamente los costos para reducir errores manuales y agilizar el proceso de cálculo. |  |  |  | - Programar cálculos automáticos de costos - Aplicar fórmulas correspondientes - Mostrar resultados de los cálculos - Validar resultados obtenidos |  |  |  |

| No Historia | HU-12 | Nombre de historia | Control de variación de costos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | Estado: | Pendiente |
| Sprint | 4 | Responsable |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |  |
| Como administrador, quiero comparar costos históricos para detectar variaciones y tener mayor control sobre los cambios en los precios. |  |  |  | - Guardar costos anteriores - Comparar costos actuales con históricos - Mostrar variaciones de costos - Registrar cambios detectados |  |  |  |

| No Historia | HU-13 | Nombre de historia | Reporte de inventarios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | Estado: | Pendiente |
| Sprint | 5 | Responsable |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |  |
| Como usuario, quiero generar reportes de inventario para conocer el estado actual de las existencias y apoyar la toma de decisiones. |  |  |  | - Diseñar reporte de inventario - Mostrar productos y cantidades - Filtrar información del reporte - Exportar reporte generado |  |  |  |

| No Historia | HU-14 | Nombre de historia | Reporte de costos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | Estado: |  |
| Sprint | 5 | Responsable |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |  |
| Como contador, quiero generar reportes de costos para analizar la información financiera y apoyar las decisiones administrativas. |  |  |  | - Crear reporte de costos - Mostrar información detallada - Filtrar datos por periodo - Exportar reporte de costos |  |  |  |

| No Historia | HU-15 | Nombre de historia | Auditoría del sistema |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | Estado: | Pendiente |
| Sprint | 5 | Responsable |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |  |
| Como administrador, quiero registrar las acciones realizadas en el sistema para mantener control, seguridad y trazabilidad de la información. |  |  |  | - Registrar acciones de los usuarios - Guardar fecha, hora y responsable - Consultar historial de acciones - Proteger información de auditoría |  |  |  |